Утверждаю:

Глава администрации Верхне-Тебердинского СП

____________________И.Г.Долаев.

«_12_»__февраля________2018 г

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ВЕРХНЕ-ТЕБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2018 год

Верхне-Тебердинское сельское поселение

2018 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом Благоустройства.

Территория Верхне-Тебердинского СП составляет 1090 кв.км.. В состав сельского поселения входит один населенный пункт аул Верхняя Теберда. Проживает 2546 человек.

На территории Верхне-Тебердинского сельского поселения расположены  следующие организации, учреждения и предприятия:

- Администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения – а.Верхняя Теберда, ул.Тебердинская, 25,  Глава администрации Долаев И.Г.;

-  Дворец народного творчества - а.Верхняя Теберда, ул. Ленина, 3а,  директор   Бостанов С.А.;

- МКОУ "СОШ а.Верхняя Теберда" - а.Верхняя Теберда, ул.Школьная, 20,  директор  Текеева Х.О.;

- МКДОУ "Детский сад "Бэмби" - а.Верхняя Теберда, ул. Школьная, 20,  заведующая Текеева Х.О.;

- Отделение почтовой связи - а.Верхняя Теберда, ул.Тебердинская, 25, начальник Узденова М.У.;

- ВАП по а.Верхняя Теберда - а.Верхняя Теберда, ул. Пушкина, 8/1, Заведующая ВАП  Лайпанова А.Т.;

- Продуктовые магазины:

* Магазин «Роза», ИП Кочкаров Х.И., а.Верхняя Теберда, ул. Ленина, 25 б;

* Магазин «Солнышко» ИП Байчоров Н.М., а.Верхняя Теберда, ул. Ленина, 25а;

* Магазин «Кавказ», ИП Батчаева Д.Ш., а.Верхняя Теберда, ул.Ленина, 26 а;

*

- Смешанные магазины:

* ИП Байчорова Л.Д. , а.Верхняя Теберда, ул.Тебердинская, 21а,

Объекты на территории Верхне-Тебердинского сельского поселения, являющиеся памятниками истории и культуры:

- Обелиск погибшим участникам ВОВ 1941-1945гг., а.Верхняя Теберда, улица Ленина, 3в.

- мечеть- а.Верхняя Теберда, улица Ленина, 3г.,

-Памятник основателю аула Верхняя Теберда,  а.Верхняя Теберда, улица Ленина, 3а.

Жилищный фонд Верхне-Тебердинского СП характеризуется следующими показателями:

| Территория индивидуальной жилой застройки |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Количество индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки, всего, в том числе: | единиц | 544 |
| 2 | Количество индивидуальных жилых домов уровень благоустройства которых соответствует требованиям правил благоустройства | единиц | 272 |
| 3 | Количество населения, проживающего в индивидуальном жилищном фонде | единиц | 2505 |

ПЕРЕЧЕНЬ

первоочередных мероприятий по благоустройству территории Верхне-Тебердинского сельского поселения планируемых к проведению за счет собственных средств бюджета Верхне-Тебердинского сельского поселения в 2018 году с участием граждан-жителей аула Верхняя Теберда.

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Срок реализации | Участники мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обрезка, вырубка старых деревьев и других кустарных насаждений по ул. Ленина, ул. Тебердинская аула Верхняя Теберда | - апрель 2018 года - октябрь 2018 года | администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения. Жители аула Верхняя Теберда , а также работники организаций, учреждений, магазинов находящиеся на территории сельского поселения | - Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г. - Глава Верхне-Тебердинского сельского поселения Биджиев А.М. |
| 2 | Скашивание травы на территории поселения | апрель-сентябрь 2018 года | администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения. Жители аула Верхняя Теберда , а также работники организаций, учреждений, магазинов находящиеся на территории сельского поселения | Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г. -Глава Верхне-Тебердинского сельского поселения – Биджиев А.М. |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | Уборка территории населенного пункта в рамках месячников и субботников по санитарной очистке территории населенного пункта | апрель- октябрь 2018 года | администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения. Жители аула Верхняя Теберда , а также работники организаций, учреждений, магазинов находящиеся на территории сельского поселения | Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г. -Глава Верхне-Тебердинского сельского поселения – Биджиев А.М. |
| 5 | Посадка саженцев хвойных деревьев (елки – 30 шт.) | март – апрель 2018 года | Управление лесами КЧР, администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения | Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г.. Непосредственное трудовое участие жителей аула Верхняя Теберда в мероприятиях |
| 6 | Установка ламп уличного освещения: ул.Карачаевская, Курджиева, Алиева, Набережная, Эркеновой, Пушкина, Лермонтова, Школьная, Тебердинская,Богатырева, Касаева – 60 шт. по перул.Заречный,Домбайский, Первомайский, Горный, Звёздный,Лесной,Новый, Азгек – 14 шт. | до 1 мая по мере необходимости | администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения | Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г. |
| 7 | Объявление конкурса на звание: «Самый лучший дом» | 2018 сентябрь | администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения. Жители аула Верхняя Теберда | Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения. Депутаты по округам |
| 8 | Благоустройство общественных территорий Верхне-Тебердинского сельского поселения 1. а.Верхняя Теберда, ул.Ленина, 3а, Пушкина,8 2. а.Верхняя Теберда, ул.Тебердинская, 25. (описание основных мероприятий) | 2018 | администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения; жители аула Верхняя Теберда | Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г. -Глава Верхне-Тебердинского сельского поселения – Биджиев А.М. |
| 9 | Ремонт гравийных дорог (описание основных мероприятий) | Июнь-август, 2018 год | администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения | Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г. |
| 10 | Уборка и благоустройство прилегающих территорий магазинов и ИП ( описание основных мероприятий) | еженедельно весь год | владельцы и работники магазинов; ИП | владельцы магазинов, ИП; депутаты сельского поселения по округам |

Описание основных мероприятий  по благоустройству территории   Верхне-Тебердинского сельского поселения.

- Сбор и вывоз мусора:

Администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения в апреле-мае месяце 2018 года планирует сбор и вывоз мусора расположенного в северо-западной и юго-восточной части а.Верхняя Теберда. Проведение работ по очистке территорий от мусора требуют привлечение специализированной техники такие как:

- бульдозер – 8 часов;

- самосвал – 8 часов;

- экскаватор– 8 часов.

Ответственный: Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г.

- Обрезка, вырубка старых деревьев и других кустарных насаждений, скашивание травы

Администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения в апреле и октябре месяце 2018 года планирует вырубку сухостойных деревьев и кустарников, скашивание  травы по ул. Ленина, Тебердинская,Халилова и на общественных территориях населенного пункта аула Верхняя Теберда с последующим вывозом спиленных веток.

Проведение работ требуют привлечение специализированной техники такие как:

- автовышка;

- роторная косилка;

- самосвал;

Ответственные: - Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г.

- Освещение:

Администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения в течении года  планирует и установку ламп уличного освещения на общественных территориях  с энергосберегающими светодиодными лампами и на общественных территориях населенного пункта аула Верхняя Теберда.

Проведение работ требуют привлечение специализированной техники такие как:

- автовышка 5 часов;

Ответственный: Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г.

- Сбор мусора на территории Верхне-Тебердинского сельского поселения (организация субботников с привлечением жителей поселения).

Администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения, организует субботники по санитарной  уборке мусора на территории поселения, с привлечением жителей аула, для уборки придомовых территорий, а так же организаций, расположенных на территории Верхне-Тебердинского сельского поселения.

Сбор мусора на территории производится в период проведения субботников с апреля по октябрь, каждая последняя суббота месяца с привлечением жителей аула и работников организаций, учреждений, собственников магазинов находящиеся на территории сельского поселения.

Ответственный:

- Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г.

- Глава Верхне-Тебердинского сельского поселения – Биджиев А.М.

- Ремонт гравийных дорог на территории сельского поселения:

На территории Верхне-Тебердинского сельского поселения, в 2018 году планируется провести работы по ремонту гравийных дорог:

| № п/п | Наименование улицы | Общая протяженность (км) | Требуемая техника | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богатырёва | 1,6 | автогрейдер, мотокаток | 4 дня по 8 часов с 04.06.2018 по 07.06.2018 г.г. |
| 2 | Тебердинская | 1,73 | автогрейдер, мотокаток | 4 дня по 8 часов с 18.06.2018 по 21.06.2018 г.г. |
| 3 | Пушкина | 0,9 | автогрейдер, мотокаток | 4 дня по 8 часов с 02.07.2018 по 05.07.2018 г.г. |
| 4 | Набережная | 2,0 | автогрейдер, мотокаток | 4 дня по 8 часов с 09.07.2018 по 12.07.2018 г.г. |

Ответственный: Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г.

6.Объявление конкурса на звание: «Самый лучший дом»

Администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения объявляет конкурс на звание: «Самый лучший дом», участники конкурса: жители аула.

В ходе проведения схода граждан, подворового обхода депутатами Верхне-Тебердинского сельского поселения проводится разъяснительная работа с жителями, проживающими на территории Верхне-Тебердинского сельского поселения по вопросам благоустройства аула. При этом, каждый депутат доводит до администрации муниципального образования все просьбы и обращения, которые нуждаются в дополнительной помощи со стороны администрации, ввиду того, что силами и средствами самих жителей они разрешены быть не могут.

Условия конкурса:

- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении дома;

-   содержание дома в надлежащем  противопожарном состоянии, чистоте и порядке;

- озеленение придомовой территорий (разбивка и уход за газонами и цветниками, посадка деревьев и кустарников);

- санитарное содержание придомовой территорий в течение года (своевременная уборка от мусора весной-осенью, зимой - расчистка от снега).

Виды поощрения:

- победитель конкурса награждаются почетной грамотой и денежным вознаграждением - 10 000 руб.

Ответственные: - Депутаты по округам, которые должны информировать жителей-владельцев индивидуальных жилых домов об условии конкурса «Самый лучший дом»:

* Округ № 1

Численность - 219

ул. Тебердинсвая с 1 по 21 включительно

ул. Богатырева с 1 по  19 включительно

ул. Байчорова с 1 по 9 включительно                       Текеев  Маршан  Салихович

ул. Касаева с  1 по 16 включительно

*Округ № 2

Численность - 215

ул. Байчорова с  10 по 12 включительно                            Бостанов Хусей  Азретович

ул. Богатырева с 20 по 30 включительно

ул. Тебердинская с 22 по  36 включительно

*Округ № 3

Численность - 218

ул. Богатырева с 30 по 54  включительно                  Чомаев Асланбек  Юсуфович

пер.Домбайский с 5-14 включительно

ул. Лайпанова с 1 по  5 включительно

*Округ № 4

Численность – 218

Пе.Заречный с1-6  включительно                         Хубиев  Мурат Хоппаевич

ул. Тебердинская с   37 по 76 включительно

пер.Домбайский с  1-4 включительно

*Округ № 5

Численность - 184

ул. Эркеновой с 1 по 16 включительно                     Магулаев Мухтар Лазоревич

ул. Ленина с 1 по 8 включительно

ул.Алиева с 1 по 16 включительно

*Округ № 6

Численность -182

ул. Курджиева 1 по 18 включительно                              Биджиев Алхаз Мамаевич

ул. Ленина с 10 по 11 включительно

ул.Карачаевская  с1 по 5 включительно

пер. Гидамский с 1 по 13 включительно

*Округ № 7,

Численность - 236

ул. Карачаевская с 6 по 36 включительно                          Хубиев Кямран Мурикович

пер.Родниковый     с 1  по 2 включительно

ул. Ленина с 13 по  45  (нечетные)включительно

*Округ № 8,

ул. Карачаевская с 37 по 70 включительно                      Семенов Сагит Казимирович

ул. Ленина с 47 по   55(нечетные) включительно

Численность – 207                                       *Округ № 9,

ул. Ленина  с 24 по 62(четные)  включительно                        Гочияев Магомед Азретович

ул. Новая  с 1 по 10 включительно

ул.Школьная 1 по 19 включительно

ул.Пушкина с 1 по 12 включительно

ул.Коммунистическая с 1по 13 включительно

*Округ № 10

Численность - 194

ул. Набережная с 1 по  14 включительно                       Абайханов Анзор Назимович

ул. Ленина  с 12 по 22 (Четные) включительно

ул. Школьная с 21 по 27 включительно

пер.Азгек. с 1 по 10 включительно

ул.Лермонтова с 1по 6 включительно

ул.Пушкина с 13по 22 включительно

7. Уборка и благоустройство прилегающих территорий общеобразовательных организаций магазинов и индивидуальных предпринимателей находящихся на территории сельского поселения

На территории Верхне-Тебердинского сельского поселения расположены  следующие организации, учреждения и предприятия:

Администрация Верхне-Тебердинского сельского поселения – а.Верхняя Теберда, ул.Тебердинская, 25,  Глава администрации Долаев И.Г.;

-  Дворец народного творчества - а.Верхняя Теберда, ул. Ленина, 3а,  директор   Бостанов С.А.;

- МКОУ "СОШ а.Верхняя Теберда" - а.Верхняя Теберда, ул.Школьная, 20,  директор  Текеева Х.О.;

- МКДОУ "Детский сад "Бэмби" - а.Верхняя Теберда, ул. Школьная, 20,  заведующая Текеева Х.О.;

- Отделение почтовой связи - а.Верхняя Теберда, ул.Тебердинская, 25, начальник Узденова М.У.;

- ВАП по а.Верхняя Теберда - а.Верхняя Теберда, ул. Пушкина, 8/1, Заведующая ВАП  Лайпанова А.Т.;

- Продуктовые магазины:

* Магазин «Роза», ИП Кочкаров Х.И., а.Верхняя Теберда, ул. Ленина, 25 б;

* Магазин «Солнышко» ИП Байчоров Н.М., а.Верхняя Теберда, ул. Ленина, 25а;

* Магазин «Кавказ», ИП Батчаева Д.Ш., а.Верхняя Теберда, ул.Ленина, 26 а;

*

- Смешанные магазины:

* ИП Байчорова Л.Д. , а.Верхняя Теберда, ул.Тебердинская, 21а,

Объекты на территории Верхне-Тебердинского сельского поселения, являющиеся памятниками истории и культуры:

- Обелиск погибшим участникам ВОВ 1941-1945гг., а.Верхняя Теберда, улица Ленина, 3в.

- мечеть- а.Верхняя Теберда, улица Ленина, 3г.,

-Памятник основателю аула Верхняя Теберда,  а.Верхняя Теберда, улица Ленина, 3а.

Обязать руководителей организаций, владельцев ИП организовать ежемесячно субботники по санитарной уборке от мусора на своих прилегающих территориях, а так же установить урны в период с апреля по июнь месяцы 2018 года на своих территориях. Содержать в чистоте и порядке свои прилегающие территории.

Ответственные: - Депутаты  по округам, руководители организаций, а так же владельцы магазинов и ИП.

Пример благоустроенного жилого дома на территории Верхне-Тебердинского сельского поселения

| Общественные территории |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Общественные территории всего, в том числе: | единиц | 2 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, всего, в том числе | единиц | 0 |
| 3 | Площадь общественных территорий нуждающихся в благоустройстве до 2022 года, всего, в том числе | кв.м. | 1200м2 |

При условии включения Верхне-Тебердинского сельского поселения в республиканскую программу «Формирование комфортной городской среды», администрацией поселения будут проведены работы по благоустройству следующих общественных территории:

- Общественная территория для строительства зоны отдыха с детской игровой площадкой общей площадью – 1000 кв.м. расположенной по адресу: а.Верхняя Теберда, ул.Халилова , 3а

Потребность в благоустройстве:

- установка освещения - светильники в количестве 10 шт.,

- установка лавочек и скамеек открытого и закрытого типов в количестве 8 шт.,

- установка урн в количестве 8 шт.;

- озеленение территории, посадка саженцев, деревьев– 10 шт.;

- установка оборудования для детской игровой площадки;

- укладка тротуарной плитки 400 кв.м.

Ответственный:

- Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г.

- Общий вид территории до благоустройства

- после планируемого благоустройства

- Общественная территория для зоны массового отдыха людей общей площадью – 1200 кв.м.  расположенной по адресу: а.Верхняя Теберда, ул.Ленина, 3а, ул.Тебердинская, 25.

Потребность в благоустройстве:

- установка уличного освещения - светильники в количестве 10 шт.,

- установка лавочек и скамеек открытого и закрытого типов в количестве 8 шт.,

- установка урн в количестве 8 шт.;

- озеленение территории, посадка саженцев, деревьев – 10 шт.;

- укладка тротуарной плитки 500 м2

Ответственный:

- Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г.

- Общий вид территории до благоустройства

- после планируемого благоустройства

- Общественная территория для  зоны массового отдыха людей общей площадью 600 кв.м. расположенной по адресу: а.Верхняя Теберда, ул.Ленина, 3а.

Потребность в благоустройстве:

- установка уличного освещения - светильники в количестве 8 шт.,

- установка лавочек и скамеек открытого и закрытого типов в количестве 8 шт.,

- установка урн в количестве 8 шт.;

- озеленение территории, посадка саженцев, деревьев – 10 шт.;

- укладка тротуарной плитки 200 м2

Ответственный:

- Глава администрации Верхне-Тебердинского сельского поселения Долаев И.Г.

- Общий вид территории до благоустройства

- после планируемого благоустройства

Проведение вышеуказанных работ по благоустройству общественных территорий путем софинансирования из бюджета Верхне-Тебердинского сельского поселения, Федерального бюджета и (или) бюджета Карачаево-Черкесской Республики в рамках Федеральных и (или) Региональных программ по благоустройству населенных пунктов на 2018-2022 г.г.  Данный перечень общественных территорий включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Верхне-Тебердинского сельского поселения на 2018-2022 годы».

Доля софинансирования денежных средств из местного бюджета Верхне-Тебердинского сельского поселения,  составляет 2% сметной стоимости.